# Compilado do Projeto PromocoesCOMAER

Documento de consolidação das principais orientações, decisões e evoluções desenvolvidas neste chat até o encerramento da Sprint 4.

## 1. Visão do Projeto

PromocoesCOMAER é uma plataforma de apoio à decisão para simular promoções
de Oficiais-Generais do COMAER utilizando um Digital Twin do processo real.

## 2. Arquitetura

• Backend: Python + FastAPI
• Banco: PostgreSQL
• Origem: Oracle
• ORM: SQLAlchemy 2.x
• ETL Oracle → PostgreSQL
• DDD (Domain Driven Design)
• Estrutura em camadas.

## 3. Banco de Dados

Schemas criados:
- raw
- analytics
- simulation
- audit
- config

Tabela RAW:
raw.t_pesfis_comgep_dw

Sincronização validada:
815 militares.

## 4. Sprint 3

Implementações:
- OracleExtractor
- SQL Builder
- YAML de configuração
- Migration Runner
- PostgresLoader
- ETL completo Oracle → PostgreSQL
- Correções de tipos da migration RAW.

## 5. Sprint 4 - Enums

CodigoPosto
CodigoQuadro

## 6. Sprint 4 - Value Objects

Posto
Quadro
NumeroOrdem
Nome
Antiguidade
Idade
TempoServico

## 7. Sprint 4 - Entities

Militar
Vaga
Promocao
Reserva
Indicador
Simulacao

## 8. Repository Layer

BaseRepository
MilitarRepository

## 9. Service Layer

MilitarService

## 10. Regras de Domínio

• Promoção imutável.
• Cálculo do tempo no posto.
• Elegibilidade.
• Próximo posto.
• Indicadores.
• Controle de vagas.
• Reserva.
• Estado completo da simulação.

## 11. Testes

Todos os objetos foram testados no interpretador Python.
Repositório e serviços consultando PostgreSQL com sucesso.
Carga RAW validada com 815 registros.

## 12. Situação Atual

Sprint 4 concluída.
Projeto pronto para iniciar a Sprint 5 (Motor de Simulação).

## 13. Próximas Sprints

Sprint 5:
- MotorSimulacao
- Carregamento da Simulacao
- Reservas
- Vagas
- Promoções
- Efeito cascata

Depois:
- API REST
- Frontend React
- Dashboards
- Analytics
- Relatórios.

## 14. Recomendações

• Manter documentação versionada.
• Registrar decisões de arquitetura (ADR).
• Documentar cada Sprint.
• Versionar diagramas.
• Criar testes automatizados.

## Conclusão

Este compilado resume as principais decisões técnicas e funcionais tomadas durante este chat. Ele serve como base para retomada do desenvolvimento caso seja necessário migrar de conversa, conta ou plataforma.